# CRAWLINSIGHT — IMPLEMENTATION STATUS & HANDOFF (CONSOLIDATED)

Dự án: LTW-TH · Học phần: 503073 · Đề tài: 07 — Web Crawling
Phiên bản: Implementation 4.2 — Consolidated · Snapshot: 21/10/2026
Pha RUP: 03_construction · Trạng thái: Có source V4, chưa nghiệm thu end-to-end trên máy nhóm.
Liên kết: SRS ../02_elaboration/SRS_CrawlInsight_Consolidated.md; API ../02_elaboration/API_CrawlInsight_Consolidated.md.

Nguồn hợp nhất: docs/IMPLEMENTATION_STATUS.md (v1/v3), docs/IMPLEMENTATION_STATUS_V4.md, source LTW-TH_Source_V4_FullPlatform.zip, kiểm tra source/tests ngày 21/10/2026. Tài liệu này thay thế hai bản trạng thái cũ; thông tin về website 2 màn hình, không có tài khoản và database 2 bảng là lịch sử, không phải trạng thái hiện tại.

# 1. Quy tắc ghi trạng thái, không tô hồng tiến độ

| Trạng thái | Ý nghĩa | Minh chứng cần có |
| --- | --- | --- |
| CODED | Module/route/file đã tồn tại và được kết nối trong source. | File/commit/route cụ thể. |
| UNIT_PASS | Test độc lập/fixture hoặc SQL chạy đạt trong môi trường kiểm tra. | Test name + kết quả. |
| HTTP_PENDING | Chưa chạy đủ Flask HTTP integration do thiếu dependency. | Chạy pytest trên máy nhóm. |
| LIVE_PENDING | Chưa chạy crawler thật/SMTP/browser trên Windows. | Log, screenshot, trace, DB records. |
| QA_PASS | Có test thực tế đạt theo TC trong SRS và reviewer ký. | Evidence + PR/commit + ngày. |
| BLOCKED | Không triển khai tiếp được, có lỗi/phụ thuộc cụ thể. | Issue mô tả cách tái hiện. |
| BACKLOG | Chưa triển khai trong source V4. | Chỉ làm khi scope được duyệt. |

Nguyên tắc: CODED ≠ UNIT_PASS ≠ QA_PASS. Không gán % hoàn thành chỉ từ số file/màn hình. 50 test PASS phản ánh phần kiểm thử thực thi được ở lớp offline, 4 SKIP không được ghi là PASS.

# 2. Snapshot code và kết quả kiểm tra

| Thành phần | Có code | Đã kiểm chứng trong môi trường hiện tại | Chưa xác minh/điều kiện Done |
| --- | --- | --- | --- |
| Landing + navigation | Có | Render template VI/EN, kiểm cú pháp HTML/Jinja qua test | Chrome/Edge, mobile, CTA thật |
| Register/login/logout/session | Có | SQLite auth/scrypt/uniqueness/session version test | HTTP integration, CSRF thật, cookie đa trình duyệt |
| Forgot/reset/password change | Có | Token hash/TTL/one-time, đổi mật khẩu unit | SMTP thật hoặc local test option, email delivery failure |
| Profile/preferences/i18n/theme | Có | Database preference, template VI/EN | Tương tác giao diện, refresh, dark/system, keyboard |
| Dashboard/books/search/filter | Có | SQL filter, pence, empty DB, template fixture | API/JS/live catalog + browser |
| Bookmark/saved search | Có | SQLite cross-user isolation, FK | HTTP + UI save/un-save, trình duyệt A/B |
| History/analytics/sources/CSV | Có | SQL/views/DB tests; code route tồn tại | Kết quả live, số liệu thống nhất, Excel CSV formula safety |
| Scrapy crawler/worker | Có | URL policy/parser helpers/settings test | Scrapy fixture test thiếu dependency, crawl live 1–3 trang |
| SQLite V4 migrations | Có | Tạo V4, FK, integrity, upgrade giữ data từ V3 trong test | Backup trên máy nhóm; restore trên bản sao DB thật |
| Windows setup/local security | Có | Script nguồn, .htaccess và cấu hình local hiện diện | Máy Windows sạch/XAMPP Apache URL/access policy |

Kiểm thử đã chạy lại: từ bản source V4 ở môi trường làm việc, python -m pytest -q cho 50 passed, 4 skipped vào ngày 21/10/2026. Những kiểm thử skip phụ thuộc Flask/Scrapy; chưa có bằng chứng E2E/SMTP/live crawl/browser được xác minh trong môi trường này. Không thay thế kết quả trên máy thực của nhóm bằng kết quả này.

## 2.1. Các module code đang làm nhiệm vụ gì

| Đường dẫn source | Chức năng hiện có | Ranh giới chỉnh sửa |
| --- | --- | --- |
| app.py | Flask app/config, bảo mật chung, landing, /api/health, tạo/đọc job, spawn crawler | API & điều phối |
| src/web/auth.py, security.py, mail.py | Routes login/register/forgot/reset, CSRF, SMTP | Xác thực và bảo vệ HTTP |
| src/web/workspace.py | Workspace routes, books, bookmarks, saved search, history, analytics, sources, CSV | API nghiệp vụ và views |
| src/database/accounts.py | User, scrypt, preferences, reset token, bookmarks, saved-searches | Dữ liệu sở hữu tài khoản |
| src/database/books.py | Validate item, chuẩn hóa, upsert, price history, tìm kiếm | Dữ liệu nguồn dùng chung |
| src/database/jobs.py | Job states, counters, crawl events, page evidence | Trạng thái crawler |
| src/database/migrations.py, connection.py | Kết nối, migration, backup/upgrade, DB path | Toàn vẹn và vận hành DB |
| crawler/spiders/books_spider.py, parser.py, pipelines.py, settings.py, run_job.py | Crawl allowlist, parse HTML, pipeline, worker process | Thu thập nguồn sandbox |
| templates/, static/css/, static/js/ | UI landing, auth, 8 trang workspace, responsive, VI/EN/theme | Frontend; tránh đổi API field tự ý |
| database/migrations/001..004 | Schema nguồn/V3 và thêm identity V4 | Migration; không sửa lịch sử đã apply |
| tests/ | Unit/fixture/Flask API tests | Cập nhật khi sửa hợp đồng |

# 3. Ma trận 50 FR hiện hành — code status & acceptance gate

Bảng này lấy nguyên 50 mã FR của SRS 4.2, tránh gán lại mã FR-01…FR-21 của bản 2.0 cũ. CODED nghĩa là có phần triển khai, không có nghĩa QC xong. Kiểm thử chi tiết tuân theo 37 mã TC của SRS/Excel.

| FR | Yêu cầu hiện hành | Source chính | Trạng thái hiện có | Việc cần xác nhận để Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-PUB-01 | Landing page giới thiệu CrawlInsight | templates/index.html, app.py | CODED | Chưa test trình duyệt; QA/E2E chưa ký |
| FR-PUB-02 | Điều hướng công khai sang tài khoản | templates/index.html, app.py | CODED | Chưa E2E; QA/E2E chưa ký |
| FR-PUB-03 | Giao diện landing tiếng Việt/Anh | templates/index.html, app.py | CODED | Render template offline; QA/E2E chưa ký |
| FR-PUB-04 | Empty state và nội dung trung thực | templates/index.html, app.py | CODED | Chưa E2E; QA/E2E chưa ký |
| FR-AUT-01 | Đăng ký người dùng | src/web/auth.py, src/database/accounts.py | CODED + một phần UNIT_PASS | Unit DB đạt; HTTP cần QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-AUT-02 | Đăng nhập bằng email/mật khẩu | src/web/auth.py, src/database/accounts.py | CODED + một phần UNIT_PASS | Unit DB đạt; HTTP cần QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-AUT-03 | Đăng xuất an toàn | src/web/auth.py, src/database/accounts.py | CODED | HTTP cần QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-AUT-04 | Quên mật khẩu bằng token | src/web/auth.py, src/database/accounts.py | CODED + một phần UNIT_PASS | Unit token đạt; SMTP chưa xác minh; QA/E2E chưa ký |
| FR-AUT-05 | Gửi email khôi phục qua SMTP | src/web/auth.py, src/database/accounts.py | CODED | Chưa test email thật; QA/E2E chưa ký |
| FR-AUT-06 | Đổi mật khẩu sau đăng nhập | src/web/auth.py, src/database/accounts.py | CODED + một phần UNIT_PASS | Unit DB đạt; HTTP cần QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-AUT-07 | Cập nhật họ tên | src/web/auth.py, src/database/accounts.py | CODED + một phần UNIT_PASS | Unit DB đạt; UI cần QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-AUT-08 | Chống brute-force theo giới hạn | src/web/auth.py, src/database/accounts.py | CODED + một phần UNIT_PASS | Unit DB đạt; HTTP cần QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-AUT-09 | Bảo vệ route và API đăng nhập | src/web/auth.py, src/database/accounts.py | CODED + một phần UNIT_PASS | Một phần unit; cần E2E; QA/E2E chưa ký |
| FR-AUT-10 | Kiểm soát phiên sau reset password | src/web/auth.py, src/database/accounts.py | CODED + một phần UNIT_PASS | Unit DB đạt; multi-session cần QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-USR-01 | Ngôn ngữ VI/EN | src/database/accounts.py, static/js/common.js | CODED + một phần UNIT_PASS | Template offline; browser chưa QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-USR-02 | Theme light/dark/system | src/database/accounts.py, static/js/common.js | CODED | CSS/Jinja kiểm tra; browser chưa QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-USR-03 | Cài đặt cách hiển thị sách | src/database/accounts.py, static/js/common.js | CODED + một phần UNIT_PASS | Unit DB đạt; browser chưa QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-USR-04 | Lưu và khôi phục preferences | src/database/accounts.py, static/js/common.js | CODED + một phần UNIT_PASS | Unit DB đạt; HTTP chưa QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-USR-05 | Cách ly dữ liệu cá nhân nhiều tài khoản | src/database/accounts.py, static/js/common.js | CODED + một phần UNIT_PASS | Unit DB đạt; HTTP chưa QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-CRW-01 | Khởi tạo crawl job có chủ sở hữu | crawler/, src/database/jobs.py, app.py | CODED + một phần UNIT_PASS | DB unit đạt; live chưa QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-CRW-02 | Giới hạn 1–3 trang danh sách | crawler/, src/database/jobs.py, app.py | CODED + một phần UNIT_PASS | Unit đạt; live chưa QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-CRW-03 | Một job hoạt động toàn hệ thống | crawler/, src/database/jobs.py, app.py | CODED + một phần UNIT_PASS | SQLite index/unit đạt; QA/E2E chưa ký |
| FR-CRW-04 | Crawler chỉ truy cập nguồn được phép | crawler/, src/database/jobs.py, app.py | CODED + một phần UNIT_PASS | Parser/policy unit; live chưa QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-CRW-05 | Duyệt catalogue và next-page | crawler/, src/database/jobs.py, app.py | CODED | Spider test bị skip; live chưa QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-CRW-06 | Truy xuất từng trang chi tiết sách | crawler/, src/database/jobs.py, app.py | CODED + một phần UNIT_PASS | Parser fixture đạt; live chưa QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-CRW-07 | Tuân thủ robots và giảm tải nguồn | crawler/, src/database/jobs.py, app.py | CODED + một phần UNIT_PASS | Settings unit; live cần QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-CRW-08 | Chống trùng và upsert bản ghi | crawler/, src/database/jobs.py, app.py | CODED + một phần UNIT_PASS | DB unit đạt; live chưa QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-CRW-09 | Nhật ký job và số liệu tiến độ | crawler/, src/database/jobs.py, app.py | CODED + một phần UNIT_PASS | DB unit đạt; UI cần QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-CRW-10 | Theo dõi job với polling | crawler/, src/database/jobs.py, app.py | CODED | HTTP/browser chưa QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-CRW-11 | Xử lý hỏng request / lỗi parse | crawler/, src/database/jobs.py, app.py | CODED + một phần UNIT_PASS | Một phần unit; live lỗi chưa QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-CRW-12 | Khôi phục job bị treo | crawler/, src/database/jobs.py, app.py | CODED | Chưa chạy tình huống kill process; QA/E2E chưa ký |
| FR-BOO-01 | Danh sách sách thật, có phân trang | src/web/workspace.py, src/database/books.py | CODED + một phần UNIT_PASS | DB unit đạt; browser chưa QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-BOO-02 | Tìm kiếm sách theo tên | src/web/workspace.py, src/database/books.py | CODED + một phần UNIT_PASS | DB unit đạt; HTTP cần QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-BOO-03 | Lọc khoảng giá GBP | src/web/workspace.py, src/database/books.py | CODED + một phần UNIT_PASS | DB unit đạt; UI cần QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-BOO-04 | Xem chi tiết và lịch sử giá | src/web/workspace.py, src/database/books.py | CODED + một phần UNIT_PASS | DB unit; browser chưa QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-BOO-05 | Lưu / bỏ lưu sách theo user | src/web/workspace.py, src/database/books.py | CODED + một phần UNIT_PASS | Unit cách ly đạt; UI chưa QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-BOO-06 | Trang Sách đã lưu | src/web/workspace.py, src/database/books.py | CODED + một phần UNIT_PASS | Template; browser chưa QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-BOO-07 | Lưu bộ lọc tìm kiếm cá nhân | src/web/workspace.py, src/database/books.py | CODED + một phần UNIT_PASS | Unit DB đạt; UI chưa QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-BOO-08 | Xuất CSV Unicode | src/web/workspace.py, src/database/books.py | CODED | HTTP test bị skip; QA/E2E chưa ký |
| FR-WSP-01 | Tổng quan KPI/biểu đồ sao | src/web/workspace.py, templates/ | CODED + một phần UNIT_PASS | DB unit; browser chưa QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-WSP-02 | Lịch sử lượt crawl từng tài khoản | src/web/workspace.py, templates/ | CODED | API cần E2E; QA/E2E chưa ký |
| FR-WSP-03 | Phân tích rating/category/price | src/web/workspace.py, templates/ | CODED + một phần UNIT_PASS | SQL unit; browser chưa QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-WSP-04 | Danh mục nguồn dữ liệu | src/web/workspace.py, templates/ | CODED + một phần UNIT_PASS | DB unit; browser chưa QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-WSP-05 | Trang Hướng dẫn sử dụng | src/web/workspace.py, templates/ | CODED + một phần UNIT_PASS | Template; nội dung cần review; QA/E2E chưa ký |
| FR-WSP-06 | Responsive/navigational UX | src/web/workspace.py, templates/ | CODED | Chưa visual QA thật; QA/E2E chưa ký |
| FR-PLT-01 | CSRF trên mutation API | app.py, src/web/security.py, database/migrations/ | CODED + một phần UNIT_PASS | HTTP unit bị skip; QA/E2E chưa ký |
| FR-PLT-02 | Security headers và cookies | app.py, src/web/security.py, database/migrations/ | CODED | Chưa HTTP browser QA; QA/E2E chưa ký |
| FR-PLT-03 | Migration V3→V4 và backup | app.py, src/web/security.py, database/migrations/ | CODED + một phần UNIT_PASS | Unit migration đạt; QA/E2E chưa ký |
| FR-PLT-04 | Setup an toàn và môi trường chạy | app.py, src/web/security.py, database/migrations/ | CODED | Chưa test Windows sạch; QA/E2E chưa ký |
| FR-PLT-05 | Thông báo lỗi và trạng thái hệ thống | app.py, src/web/security.py, database/migrations/ | CODED | Chưa E2E; QA/E2E chưa ký |

# 4. Những điểm dễ lỗi/mâu thuẫn cần xử lý ưu tiên

| Ưu tiên | Vấn đề từ code/baseline | Hướng kiểm tra/sửa | Người phụ trách đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 4 bài test phụ thuộc Flask/Scrapy chưa chạy trong môi trường tạo source. | Cài requirements.txt, chạy toàn bộ pytest; fix lỗi thật, không dùng skip. | Duy + Quý |
| P0 | Crawler live chưa có chứng cứ end-to-end (1–3 trang, detail, robots, counters). | Chạy 1 và 2 trang, đối chiếu crawl_pages, books, logs, jobs; chụp minh chứng. | Quý |
| P0 | CSRF/token phiên sau login/logout và session reset chưa được xác minh thực tế. | Test browser cookie jar, 403 thiếu token, reset token 1 lần, 2 sessions. | Duy |
| P0 | POST /api/jobs: bản ghi job được tạo rồi user_id được gán trong một transaction riêng. | Rà trường hợp lỗi/race giữa hai thao tác; cân nhắc create_job(owner) nguyên tử, kèm regression test. | Duy |
| P0 | CSV xuất các trường từ dữ liệu thu thập trực tiếp qua csv.writer. | Test và phòng CSV formula injection (=, +, -, @) trước khi xem là nghiệm thu TC-28. | Duy |
| P0 | Runtime DB, secret và source nằm trong thư mục XAMPP htdocs nếu copy sai. | Chỉ chạy Flask 127.0.0.1; kiểm Apache 403 và đường DB nằm ngoài web root. | Duy |
| P1 | UI chưa được kiểm trên mobile/browser real; có rủi ro font/i18n/layout. | Test 320/768/1366px, keyboard/focus, dark/system và empty state. | Huy |
| P1 | SMTP khi triển khai local chưa cấu hình trong source công khai. | Dùng env cá nhân/SMTP test, không commit credentials, ghi evidence nhận mail. | Duy |
| P1 | Khởi tạo job subprocess bị kill/treo trên Windows chưa test. | Kill process, recovery theo hướng dẫn, bảo đảm không báo COMPLETED giả. | Duy + Quý |

Các dòng nêu vấn đề cần kiểm thử hoặc cải tiến chứ không khẳng định tất cả đều đang lỗi runtime. Riêng phần CSV formula injection và phân quyền gán job là điểm review code phải được khóa test trước release.

# 5. Danh sách 37 test case liên kết với SRS

Đây là test gate, chưa phải kết quả Pass/Fail hiện tại. Người được giao điền Not run/Pass/Fail cùng link evidence trong Excel. SRS 4.2 chứa bước test và expected result chính thức.

| TC | Liên kết FR | Người phụ trách theo SRS | Nhóm kiểm tra | Trạng thái E2E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | FR-PLT-04 | Duy | Giải nén LTW-TH, chạy START_HERE.bat Windows sạch | Not run |
| TC-02 | FR-PUB-01 | Huy | Guest mở / và CTA | Not run |
| TC-03 | FR-AUT-01 | Duy | Đăng ký email/password hợp lệ | Not run |
| TC-04 | FR-AUT-01 | Duy | Email trùng/invalid/weak password | Not run |
| TC-05 | FR-AUT-02,FR-AUT-08 | Duy | Sai mật khẩu liên tiếp | Not run |
| TC-06 | FR-AUT-03,FR-AUT-09 | Duy | Guest truy cập workspace và logout | Not run |
| TC-07 | FR-AUT-04 | Duy | Reset password local-only có opt-in | Not run |
| TC-08 | FR-AUT-05 | Duy | Cấu hình SMTP thật gửi đến email thử | Not run |
| TC-09 | FR-AUT-06 | Duy | Đổi mật khẩu trong settings | Not run |
| TC-10 | FR-USR-01 | Huy | Đổi VI→EN→VI và refresh | Not run |
| TC-11 | FR-USR-02 | Huy | Dark/light/system + reload | Not run |
| TC-12 | FR-USR-03,FR-USR-04 | Huy | Đổi layout grid/list | Not run |
| TC-13 | FR-USR-05 | Duy | Tạo 2 user A/B rồi lưu sách và bộ lọc | Not run |
| TC-14 | FR-CRW-01,FR-CRW-02 | Duy | Start job max_pages=0,4,"2",1 | Not run |
| TC-15 | FR-CRW-03 | Duy | Hai user tạo job khi có một job active | Not run |
| TC-16 | FR-CRW-05 | Quý | Crawl live max_pages=2 | Not run |
| TC-17 | FR-CRW-06 | Quý | Lấy 2–3 chi tiết sách mẫu live | Not run |
| TC-18 | FR-CRW-04,FR-CRW-07 | Quý | Kiểm tra robots, delay và host allowlist | Not run |
| TC-19 | FR-CRW-08 | Quý | Crawl lại cùng phạm vi | Not run |
| TC-20 | FR-CRW-11 | Quý | Giả lập request fail / parser fail | Not run |
| TC-21 | FR-CRW-12 | Duy | Kill worker giữa RUNNING | Not run |
| TC-22 | FR-CRW-09,FR-CRW-10 | Huy | Start job, reload trong khi chạy | Not run |
| TC-23 | FR-BOO-01,FR-BOO-02 | Huy | Tìm theo từ khóa có và không có kết quả | Not run |
| TC-24 | FR-BOO-03 | Huy | Lọc giá GBP min/max và sai input | Not run |
| TC-25 | FR-BOO-04 | Huy | Mở chi tiết sách và giá lịch sử | Not run |
| TC-26 | FR-BOO-05,FR-BOO-06 | Huy | Bookmark/unbookmark và xem Saved | Not run |
| TC-27 | FR-BOO-07 | Huy | Lưu/xóa filter sau khi refresh | Not run |
| TC-28 | FR-BOO-08 | Duy | Xuất CSV mở bằng Excel | Not run |
| TC-29 | FR-WSP-01 | Huy | DB mới không có sách | Not run |
| TC-30 | FR-WSP-02 | Duy | Lịch sử jobs của A/B và try URL khác | Not run |
| TC-31 | FR-WSP-03 | Huy | Kiểm analytics sau crawl | Not run |
| TC-32 | FR-WSP-04,FR-WSP-05 | Quý | Mở Sources và Help | Not run |
| TC-33 | FR-WSP-06 | Huy | Chrome/Edge 320/768/1366px + keyboard | Not run |
| TC-34 | FR-PLT-01 | Duy | Gửi POST/PATCH thiếu/sai X-CSRF-Token | Not run |
| TC-35 | FR-PLT-02 | Duy | Kiểm session cookie/CSP và Apache url | Not run |
| TC-36 | FR-PLT-03 | Duy | Upgrade bản sao DB V3→V4 | Not run |
| TC-37 | FR-PLT-04 | Quý | Chạy pytest trên máy có Flask/Scrapy | Not run |

# 6. Quy trình nghiệm thu thực tế

Nhận baseline: clone source V4, tạo .venv, cấu hình .env local an toàn, giữ DB runtime khác với database DEMO.

Chạy automated: python -m pytest -q; ghi environment Python/package, ảnh màn hình và log. Không đánh dấu DONE nếu có skip do thiếu dependency.

DB smoke: python -m database.tools.db_cli tables và ... check; kiểm migration 001..004, toàn vẹn FK và backup.

Account smoke: đăng ký A/B, login, CSRF, đổi locale/theme, reset password và logout; xác nhận các đối tượng riêng không lộ nhau.

Crawler smoke: 1 trang, 2 trang, crawl lại; đối chiếu books, crawl_pages, crawl_events, crawl_job_books, book_price_history.

Frontend: DevTools Console/Network, mobile widths, biểu đồ, bộ lọc, saved search, history, empty/loading/error states.

Export & email: CSV UTF-8/formula safety, SMTP nhận mail, expired/reset-used tokens, không leak token/log.

Handoff: đính kèm screenshot/log, người review, commit/PR, đánh QA_PASS trong Excel; bản release tiếp theo mới chuyển sang 04_transition để đóng gói/triển khai.

## 6.1. Checklist bàn giao mỗi task

Có issue/mã FR và người owner.

Ghi danh sách file sửa; không sửa song song chung file giữa 2 AI Agent khi chưa đồng bộ branch.

Có test mới/sửa regression phù hợp và log kết quả thực tế.

API field/database migration không bị đổi ngầm; nếu đổi thì cập nhật API + SRS + Excel cùng PR.

Có ảnh/video nếu thay đổi UI hoặc luồng crawler.

Review/merge rồi mới coi là hoàn thành; không tự động chấm %.

# 7. Các chức năng CHƯA có trong V4 (không được tính Done)

Public production hosting, HTTPS reverse proxy, CDN và distributed crawler.

OAuth/Google login, xác minh email khi đăng ký, admin/RBAC, tenant/role nâng cao.

URL crawling tùy ý, đa website tùy chọn, vượt robot policy/CAPTCHA, scheduling/WebSocket/push.

AI recommendation/tóm tắt sách tự động, quy đổi tiền tệ, dịch nội dung sách.

Muốn thêm, tạo ticket thay đổi scope, đặc tả bảo mật/chức năng, cập nhật SRS và giao người chịu trách nhiệm trước khi code.

# 8. Liên hệ với các pha và tài liệu canon

LTW-TH/docs/

├── 02_elaboration/

│   ├── SRS_CrawlInsight_Consolidated.md

│   ├── API_CrawlInsight_Consolidated.md

│   └── API_CrawlInsight_Consolidated.docx

└── 03_construction/

├── IMPLEMENTATION_STATUS_Consolidated.md

└── IMPLEMENTATION_STATUS_Consolidated.docx

02_elaboration: hệ thống phải làm gì (SRS) + các thành phần giao tiếp ra sao (API contract).

03_construction: đã code và test đến đâu (Implementation Status, kỹ thuật, lỗi cần sửa, evidence).

04_transition: đã release/triển khai/được nghiệm thu chưa (deployment guide, user acceptance, release note); chưa phải nơi đặt Implementation Status hiện tại.

Các bản API.md, API_V4.md, IMPLEMENTATION_STATUS.md, IMPLEMENTATION_STATUS_V4.md là legacy sau khi hợp nhất. Có thể đưa docs/archive/ hoặc chỉ giữ trên Git history; đừng xóa khi chưa kiểm tra source/commit.

────────────────────────────────────────

Cách cập nhật: người phụ trách sửa Markdown trước, gắn ngày/commit/evidence, rồi xuất Word cùng nội dung. Đây là snapshot code V4, không thay thế bảng kế hoạch và trách nhiệm 90 task trong Excel.